BIÊN BẢN HỌP NHÓM

TUẦN 10

Biên bản họp nhóm

- Thông tin chung

Tên nhóm: The Tenth	Mã nhóm: 10

Các thành viên có tham dự:

| STT | MSSV | Họ và tên | Vai trò trong nhóm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 52200218 | - Trần Nhật Minh | - PM, Tester |
| 2 | - 52200175 | - Nguyễn Cao Phúc Hải | - BA, Developer |
| 3 | - 52200206 | - Nguyễn Vũ Thanh Liêm | - Developer |
| 4 | - 52200312 | - Trần Vũ Hương Mai | - Designer, Tester |
| 5 | - 52200271 | - Nguyễn Công Toàn | - Designer, Developer |

Các thành viên vắng mặt:

| STT | MSSV | Họ và tên | Vai trò trong nhóm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

Mục tiêu cuộc họp nhằm:

- Phân công công việc, thống nhất ý kiến về các nội dung cần thực hiện.

- Kiểm tra nhiệm vụ tuần trước.

- Thống nhất và phân công nhiệm vụ trong tuần.

- Địa điểm: Discord

Thời gian bắt đầu: 22h10	Thời gian kết thúc: 22h40

- Kết quả buổi họp

(Các trao đổi, thảo luận, thống nhất chung của nhóm)

- Kiểm tra nhiệm vụ tuần trước.

- Bàn bạc, phân công nhiệm vụ trong tuần.
3. Kiểm tra các chức năng đã thực hiện

- Bảng đánh giá công việc tuần trước (từ 7/11/2024 đến 14/11/2024)

| Thành |  | Mô tả nội dung công việc | Kết quả làm được | Khó khăn đang gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Cao Phúc Hải | Chỉnh sửa các chức năng lỗi hoặc chưa đúng yêu cầu. | Các chức năng bên trong phần mềm | Không có |
| 2 | Trần Nhật Minh | Hoàn thành biên bản họp, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, kiểm tra tiến độ, tiếp tục thực hiện tài liệu kiểm thử. | Biên bản họp tuần, phân chia nhiệm vụ hợp lý, ghi nhận tiến độ đầy đủ. Tài liệu kiểm thử. | Không có |
| 3 | Nguyễn Vũ Thanh Liêm | Chỉnh sửa các chức năng lỗi hoặc chưa đúng yêu cầu. | Các chức năng bên trong phần mềm. | Không có |
| 4 | Trần Vũ Hương Mai | Bắt đầu kiểm thử. | Kiểm thử các chức năng. | Không có |
| 5 | Nguyễn Công Toàn | Chỉnh sửa các chức năng lỗi hoặc chưa đúng yêu cầu. | Các chức năng bên trong phần mềm. | Không có |

- Bảng phân công công việc tuần sau (từ 15/11/2024 đến 21/11/2024)

| STT | Người phụ trách | Mô tả nội dung công việc | Kết quả làm được | Khó khăn đang gặp | Đánh giá của nhóm cho người phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Cao Phúc Hải | Chỉnh sửa các chức năng lỗi hoặc chưa đúng yêu cầu. Hẹn khách hàng bàn giao sản phẩm, hoàn thành biên bản bàn giao và biên bản nghiệm thu, thực hiện tài liệu HDSD. | Các chức năng bên trong phần mềm, biên bản bàn giao và biên bản nghiệm thu, tài liệu HDSD. | Không có | 100% (cv) |
| 2 | Trần Nhật Minh | Hoàn thành biên bản họp, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, kiểm tra tiến độ, Hoàn thành tài liệu kiểm thử. | Biên bản họp tuần, phân chia nhiệm vụ hợp lý, ghi nhận tiến độ đầy đủ. Tài liệu kiểm thử. | Không có | 100% (cv) |
| 3 | Nguyễn Vũ Thanh Liêm | Chỉnh sửa các chức năng lỗi hoặc chưa đúng yêu cầu. | Các chức năng bên trong phần mềm. | Không có | 100% (cv) |
| 4 | Trần Vũ Hương Mai | Hoàn tất kiểm thử | Kiểm thử các chức năng. | Không có | 100% (cv) |
| 5 | Nguyễn Công Toàn | Hoàn thành tài liệu thiết kế | Tài liệu thiết kế. | Không có | 100% (cv) |

- Minh chứng cuộc họp

Nếu gặp mặt trực tiếp: chụp hình cuộc họp, upload file thu âm lên Cloud, ghi Link share vào đây.

Nếu online qua các ứng dụng: chụp hình màn hình các đoạn hội thoại, thu âm upload lên cloud và ghi Link share vào đây

https://drive.google.com/file/d/1baVYV4A68KLnxfiMT3PwrVSj4G7qJSxn/view?usp=sharing