BIÊN BẢN HỌP NHÓM

TUẦN 6

Biên bản họp nhóm

- Thông tin chung

Tên nhóm: The Tenth	Mã nhóm: 10

Các thành viên có tham dự:

| STT | MSSV | Họ và tên | Vai trò trong nhóm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 52200218 | - Trần Nhật Minh | - PM, Tester |
| 2 | - 52200175 | - Nguyễn Cao Phúc Hải | - BA, Developer |
| 3 | - 52200206 | - Nguyễn Vũ Thanh Liêm | - Developer |
| 4 | - 52200312 | - Trần Vũ Hương Mai | - Designer, Tester |
| 5 | - 52200271 | - Nguyễn Công Toàn | - Designer, Developer |

Các thành viên vắng mặt:

| STT | MSSV | Họ và tên | Vai trò trong nhóm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

Mục tiêu cuộc họp nhằm:

- Phân công công việc, thống nhất ý kiến về các nội dung cần thực hiện.

- Kiểm tra nhiệm vụ tuần trước.

- Thống nhất và phân công nhiệm vụ trong tuần.

- Địa điểm: Discord

Thời gian bắt đầu: 22h05	Thời gian kết thúc: 22h35

- Kết quả buổi họp

(Các trao đổi, thảo luận, thống nhất chung của nhóm)

- Kiểm tra nhiệm vụ tuần trước.

- Bàn bạc, phân công nhiệm vụ trong tuần.

- Bảng đánh giá công việc tuần trước (từ 18/10/2024 đến 23/10/2024)

| STT | Người phụ trách | Mô tả nội dung công việc | Kết quả làm được | Khó khăn đang gặp | Đánh giá của nhóm cho người phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Cao Phúc Hải | Tiếp tục thực hiện các chức năng. | Các chức năng bên trong phần mềm. | Không có | 100% (cv) |
| 2 | Trần Nhật Minh | Hoàn thành biên bản họp, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, kiểm tra tiến độ, bắt đầu thực hiện UML. | Biên bản họp tuần, phân chia nhiệm vụ hợp lý. Các class, object diagram. | Không có | 100% (cv) |
| 3 | Nguyễn Vũ Thanh Liêm | Bắt đầu thực hiện code các chức năng | Các chức năng ban đầu. | Không có | 100% (cv) |
| 4 | Trần Vũ Hương Mai | Hoàn thành giao diện cơ bản figma. | Các bản giao diện cơ bản trên figma. | Không có | 100% (cv) |
| 5 | Nguyễn Công Toàn | Bắt đầu thực hiện thiết kế giao diện winform | Giao diện cơ bản trên winform. | Không có | 100% (cv) |

- Bảng phân công công việc tuần sau (từ 24/10/2024 đến 31/10/2024)

| STT | Người phụ trách | Mô tả nội dung công việc | Kết quả làm được | Khó khăn đang gặp | Đánh giá của nhóm cho người phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Cao Phúc Hải | Tiếp tục thực hiện các chức năng | Các chức năng bên trong phần mềm | Không có | 100% (cv) |
| 2 | Trần Nhật Minh | Hoàn thành biên bản họp, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, kiểm tra tiến độ. | Biên bản họp tuần, phân chia nhiệm vụ hợp lý, ghi nhận tiến độ đầy đủ. | Không có | 100% (cv) |
| 3 | Nguyễn Vũ Thanh Liêm | Tiếp tục thực hiện các chức năng cùng với activity diagram. | Các chức năng bên trong phần mềm cùng với activity diagram. | Không có | 100% (cv) |
| 4 | Trần Vũ Hương Mai | Điều chỉnh lại một số giao diện và them một số giao diện bổ sung | Các giao diện trên figma | Không có | 100% (cv) |
| 5 | Nguyễn Công Toàn | Tiếp tục hoàn thiện giao diện. | Giao diện winform | Không có | 100% (cv) |

- Minh chứng cuộc họp

Nếu gặp mặt trực tiếp: chụp hình cuộc họp, upload file thu âm lên Cloud, ghi Link share vào đây.

Nếu online qua các ứng dụng: chụp hình màn hình các đoạn hội thoại, thu âm upload lên cloud và ghi Link share vào đây

https://drive.google.com/file/d/1d3UZvvODkIhqetJc1TCfNFxZ7PYdDbW9/view?usp=sharing